# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Бийского района Алтайского края

от 10.12.2012 г.   № 781

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие поселений Бийского района»

на 2013-2020 годы

# Паспорт

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие поселений Бийского района» на 2013-2020 годы

| Наименование программы | долгосрочная муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие поселений Бийского района» на 2013–2020 годы (далее – «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 года № 2136-р; - Постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 года № 420 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012-2020 годы». |
| Заказчик программы | Администрация Бийского района Алтайского края |
| Основные разработчики программы | управление по экономическому развитию Администрации Бийского района; |
| Номер и дата учета программы в управлении по экономическому развитию Администрации Бийского района | № 25 от 03.12.2012 года |
| Цель и задачи программы | Цель - создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики Бийского района, повышение занятости и качества жизни сельского населения. Задачи программы: -диверсификация сельской экономики Бийского района, развитие несельскохозяйственной деятельности, повышение экономической активности населения и расширение источников формирования его доходов; - улучшение жилищных условий сельского населения Бийского района и обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов на селе; - улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции, строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе; - формирование позитивного отношения к сельской жизни, проведение народных и детских праздников, различных акций, массовых спортивных мероприятий |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | - уровень официально зарегистрированной безработицы в сельской местности; - среднемесячные денежные доходы сельского населения; - ввод жилья в сельской местности; - ввод в действие распределительных газовых сетей |
| Сроки реализации программы | 2013 -2020 годы |
| Исполнители основных мероприятий | управление по сельскому хозяйству Администрации Бийского района; управление по экономическому развитию Администрации Бийского района; управление по социальным вопросам Администрации Бийского района; управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Бийского района; МУ «Архитектура»; комитет Администрации Бийского района по финансам, налоговой и кредитной политике; комитет Администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям; МУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи»; МУ «Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации Бийского района»; отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства; хозяйствующие субъекты района |
| Объемы и источники финансирования программы (по годам) | общий объем финансирования за счет всех источников – 1 264 807 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 279 626 тыс. руб.; 2014 год - 221 227 тыс. руб.; 2015 год – 319 337 тыс. руб.; 2016 год – 120 273 тыс. руб.; 2017 год – 74 853 тыс. руб.; 2018 год – 83 861 тыс. руб.; 2019 год – 78 040 тыс. руб.; 2020 год – 87 590 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 249 548 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 52 913 тыс. руб.; 2014 год - 35 433 тыс. руб.; 2015 год – 67 727 тыс. руб.; 2016 год – 24 752 тыс. руб.; 2017 год – 16 117 тыс. руб.; 2018 год – 22 077 тыс. руб.; 2019 год – 16 012 тыс. руб.; 2020 год – 14 517 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета – 890 454 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 216 081 тыс. руб.; 2014 год - 126 533 тыс. руб.; 2015 год – 243 381 тыс. руб.; 2016 год – 86 875 тыс. руб.; 2017 год – 49 890 тыс. руб.; 2018 год – 52 721 тыс. руб.; 2019 год – 50 964 тыс. руб.; 2020 год – 64 009 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 65 438 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 6 132 тыс. руб.; 2014 год - 6 994 тыс. руб.; 2015 год – 8 029 тыс. руб.; 2016 год – 8 546 тыс. руб.; 2017 год – 8 546 тыс. руб.; 2018 год – 9 063 тыс. руб.; 2019 год – 9 064 тыс. руб.; 2020 год – 9 064 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 59 367 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 4 500 тыс. руб.; 2014 год - 52 267 тыс. руб.; 2015 год – 200 тыс. руб.; 2016 год – 100 тыс. руб.; 2017 год – 300 тыс. руб.; 2019 год – 2 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы | - уровень официально зарегистрированной безработицы снизится до 1,2%; - среднемесячные денежные доходы населения возрастут в 2,0 раза; - ввод в эксплуатацию жилья площадью не менее 84,2 тыс. кв. м; - ввод в действие 39,1 км распределительных газовых сетей |
| Контроль за ходом выполнения программы | Управление по экономическому развитию Администрации Бийского района |

1. Основные понятия и термины

Основные понятия, используемые в тексте Программы:

сельские территории (сельская местность) – территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории;

сельское население – жители, постоянно проживающие во всей

совокупности сельских населенных пунктов;

устойчивое развитие сельских территорий – стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий на основе диверсифицированной сельской экономики, обеспечивающей высокое качество жизни, рациональное и экологически обоснованное использование земель и ландшафтов;

несельскохозяйственная деятельность – деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их объединений на территории сел Бийского района, отличная от производства продукции растениеводства и животноводства.

В целях настоящей Программы к приоритетным направлениям несельскохозяйственной деятельности в сельских территориях Бийского района относится производство продуктов питания, иной промышленной продукции с использованием сельскохозяйственного сырья, их упаковка, оказание бытовых и коммунальных услуг, услуг, связанных с размещением туристов и предоставлением туристических услуг, ремесленничество, торговля, иные виды деятельности.

# 2. Характеристика проблемы и

# обоснование необходимости ее решения программными методами

Бийский район расположен в юго-восточной части Алтайского края в Предалтайской аллювиальной равнине, являющейся юго-восточным окончанием Западно-Сибирской низменности.  Особенностью района является его пограничное положение между лесостепными просторами и горными массивами Алтая. Рельеф холмисто-увалистый. Бийский район нельзя назвать типично предгорным, однако это место в геоморфологическом отношении можно рассматривать как подошву Алтайских гор, а район относить к предгорным. Граница района проходит по естественной границе реки Катуни. Река Бия – основная водная артерия района, проходит по самому его центру.

Район граничит с Целинным, Солтонским, Красногорским, Советским, Смоленским, Быстроистокским и Зональным районами. Протяженность границ – более 300 км. Территория района площадью 2,2 тыс. км² вытянута с ЮЗ на СВ на 96 км. Расстояние до краевого центра г. Барнаул – 163 км, до Новосибирска – 365 км . Общая площадь земель Бийского района составляет 217300 га (около 1,3% территории Алтайского края), из которых 162338 га приходится на земли сельскохозяйственного назначения (75%), в том числе пашни – 102129 га.

По территории Бийского района проходят автомобильные трассы «Новосибирск—Ташанта», «Бийск—Белокуриха», часть трассы М-52, которая начинается в Новосибирске и идет до монгольской границы. Большая часть трассы называется Чуйским трактом и начинается от моста через Бию в городе Бийске. Железная дорога обеспечивает возможность экономических связей с индустриальными Новосибирской и Кемеровской областями.

Бийский район расположен в зоне континентального климата умеренных широт. Особенности климата обусловлены высокой степенью континентальности района, интенсивностью солнечной радиации, характером циркуляции воздушных масс, особенностями рельефа и подстилающей поверхности. По тепло- и влагообеспеченности территория района является умеренно-теплой, достаточно увлажненной. Сумма температур за период вегетации (156-160 дней) составляет 2050-2200˚, сумма осадков за этот период – от 225 до 250 мм. Преобладают юго-западные ветры.

Район имеет густую речную сеть, благоприятную для развития водоемких производств. Основные водные артерии, Бия и Катунь, пересекая район в западном направлении, образуют в 40 км юго-западнее Бийска одну из крупнейших рек Сибири – Обь. Реки многоводны. Воды Бии чистые и прозрачные, воды Катуни мутноваты из-за взвешенных частиц. Озер на площади района мало, в основном это озера старичного типа в поймах рек. Наиболее крупное из них – озеро Канонерское, известное реликтовым растением – водяным орехом (чилимом).

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края Бийский район расположен в зоне выщелоченных черноземов и серых лесных почв. Доминирующими почвами сельскохозяйственных угодий являются выщелоченные черноземы.

Растительный покров Бийского района богат и разнообразен. Особенностью его являются приречные сосновые боры, которые располагаются рядом с поймами Катуни, Бии и Оби на второй и третьей террасах на площади 200 тыс. га.

На территории района имеются месторождения ряда полезных ископаемых, в частности, песчано-гравийной смеси, строительного песка, глины, что предполагает возможность развития производства строительных материалов. В районе успешно осуществляет в этом направлении производственную деятельность предприятие ООО «Верх-Катунская ДСФ» по добыче ПГС (до 550 тыс. куб. м в год) и переработке ее в щебень (около 500 тыс. тонн в год). В 2011 году предприятие достигло роста объемов отгруженной продукции 178,7%.

Сочетание аграрно-климатических, водных, бальнеологических, рекреационных ресурсов и транспортно-географических условий обусловливают выгодное экономико-географическое положение района.

Административно в структуру района входят 37 населенных пунктов, объединенных в 15 сельских поселений (муниципальных образований) с различным уровнем социально-экономического развития и численностью населения (самое крупное поселение – Первомайское – 6301 человек, в двух поселениях численность свыше 3 тыс. чел., в одиннадцати поселениях – от 1 до 3 тыс. человек и еще в одном – менее 1 тыс. человек). В числе лидеров района по социально-экономическому развитию – Заринский, Малоенисейский, Енисейский, Сростинский сельсоветы.

Среднегодовая численность населения района за 2011 год составила 33886 человек (1,4% населения Алтайского края), плотность населения на 1 квадратный километр – 15,4 человека (краевой показатель – 14,5 человека на 1 квадратный километр), численность занятых в экономике – 11124 человека (1,03% общего числа занятых в экономике Алтайского края).

В последние годы в районе наблюдается положительная демографическая тенденция - снижение убыли населения со 134 человек в 2007 году до 104 человек в 2011 году. Число родившихся в 2009 году, впервые за 10 лет, превысило 460 человек и продолжает сохраняться на данном уровне на протяжении последних трех лет. Отмечается устойчивая тенденция снижения смертности населения с 16,5% в 2007 году до 16,1% в 2011 году на 1000 человек населения.

Экономическое развитие Бийского района в 2008-2012 годах в целом соответствовало общекраевым параметрам, преобладающей тенденцией являлся рост основных показателей.

Один из крупнейших секторов экономики района – это аграрный.

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 12 сельхозпредприятий, 22 крестьянских (фермерских) хозяйства.

В сельском хозяйстве Бийского района занято 3000 человек, что составляет 9% от общей численности населения. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в 2011 году составила 9820 рублей.

По объему производимой сельскохозяйственной продукции Бийский район по итогам 2011 года занял 5 место в Алтайском крае, в том числе по валовому производству молока - 4 место, по производству скота и птицы на убой - 2 место, по производству яйца - 3 место.

В расчете на душу населения в районе в 2011 году произведено больше, чем в среднем по Алтайскому краю, яйца – в 7,8 раза, молока - в 2,1 раза, мяса - в 2,2 раза.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году к уровню 2007 года увеличился на 3,6% в сопоставимых ценах (в целом по Алтайскому краю 11,4%). В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 58%, на долю растениеводства - 42%.

Объем чистой прибыли сельхозпредприятий в 2011 году по сравнению с 2007 годом увеличился в 1,4 раза и составил 192,3 млн. рублей (в целом по Алтайскому краю в 1,7 раз). Вместе с этим в отдельные годы динамика была разнонаправленной. Из-за нестабильных погодных условий в 2008-2009 годах наблюдалось снижение производства на 1-2%, а в 2010 году - значительный рост на 11,7%.

Если рассматривать рентабельность отдельных отраслей, то следует отметить, что рентабельность отрасли растениеводства в 2011 году составила 30%, а отрасли животноводства - 15%.

Бийский район на протяжении нескольких лет занимает 1 место в Алтайском крае по поголовью крупного рогатого скота и поголовью коров в сельскохозяйственных организациях, 3 место по поголовью коров в хозяйствах всех категорий. Поголовье КРС в сельхозорганизациях на 1 января 2012 года составило 29480 голов, в том числе коров дойного стада 8960 голов.

Произведено молока в 2011 году в сельхозпредприятиях 34826 тонн (6,7% от производства молока по предприятиям Алтайского края), что больше уровня 2010 года на 1425 тонн.

Производство зерна в 2011 году составило 79135 тонн с урожайностью

16,3 ц/га. В 2012 году площади посева зерновых увеличены на 4,1% и составляют 50532 га. Кормов заготовлено в прошлом году 31,5 ц. к. ед. на условную голову. В 2012 году ведется работа, направленная на улучшение качества и сохранность заготавливаемых кормов. Так, 67% всех сочных кормов готовится с применением консервантов и укрывается пленкой. Ежегодно наращиваются объемы применения минеральных удобрений: 2010 год – 830 т, 2011 год – 1123 т, 2012 год – 1143 т.

Идет активное обновление техники: в 2010 году её приобретено на сумму

87190,0 тыс. руб., в 2011 году – 175904,0 тыс. руб., за первое полугодие 2012 года – 139617,0 тыс. руб.

В районе активно ведется работа по строительству и реконструкции

объектов животноводства в рамках Губернаторской программы «100+100»: в 2011 году в ОАО «Промышленный» построена откормочная площадка для содержания 700 голов КРС стоимостью 42,2 млн. руб.; в СПК «Колхоз им. Ленина» проведена капитальная реконструкция коровника с заменой всего животноводческого оборудования на сумму 21,5 млн. руб.; в 2012 году осуществлена реконструкция коровника в ООО «Семеновод» на 300 голов дойного стада с заменой оборудования и со строительством доильного зала стоимостью порядка 15,7 млн. рублей.

В 2010-2011 годах предприятием ООО «Агрофирма «Птицефабрика «Енисейская» осуществлен проект по строительству и модернизации трех птичников на общую сумму 57,6 млн. рублей. В 2012 году запущен еще один птичник на сумму 19,5 млн. рублей. Эти мероприятия позволили существенно увеличить поголовье птицы и производство яйца.

Значителен вклад Бийского района и в промышленное производство

Алтайского края. Выпуск промышленной продукции осуществляется 57 предприятиями, из них 4 крупные и средние, 53 - малые. По итогам 2011 года объем отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами достиг 1753,77 млн. рублей. Темп роста к уровню 2007 года составил 143%.

В структуре промышленности наибольший удельный вес приходится на обрабатывающие производства, рост которых за 2008-2011 годы составил 139,7%. Лидером роста среди них является: производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака - в 1,4 раза.

По итогам 2011 года производство крупы в общем объеме промышленного производства Алтайского края составило 2,5%, плодоовощных консервов – 41%, минеральной воды – 24,9%, мяса и субпродуктов пищевых убойных животных – 5,2%, безалкогольных напитков – 14,2%, цельномолочной продукции – 3,9%, изделий колбасных – 3%, хлеба и хлебобулочных изделий – 1,9%, полуфабрикатов мясных – 1,8%.

Конкурентоспособной на рынке, наряду с продукцией пищевой промышленности, является продукция других отраслей обрабатывающей промышленности, занимающая также значительный удельный вес в объемах Алтайского края. Бийский район  производит 15,2% смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячие и теплые) в Алтайском крае; 16,3% материалов строительных нерудных; 9,1% кормов растительных; 10,6% плитки тротуарной из цемента, бетона или искусственного камня; 0,9% кирпича строительного (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня.

По сравнению с 2007 годом наблюдается увеличение доли Бийского района в объемных показателях Алтайского края в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (прирост объема отгруженной продукции в 2011 году в фактических ценах составил 43% или 527,7 млн. рублей), добыча полезных ископаемых увеличилась на 32,4% или на 40,8 млн. рублей.

Финансовое состояние предприятий  промышленности района можно охарактеризовать, как стабильное. В 2011 году балансовая прибыль в промышленном производстве составила 57792 тыс. рублей (темп роста к уровню 2007 года - в 62,5 раз).

Одной из важнейших сфер экономики для Бийского района должен стать

туризм, как альтернативный вид деятельности наряду с другими отраслями производства, являющийся одним из факторов экономического роста поселений. Район обладает всеми необходимыми условиями для развития туристической отрасли, хотя пока мало популярен у туристов. В сфере туризма района на сегодняшний день работает только 10 предприятий. Но мы надеемся,

что в скором времени эта цифра возрастет, в том числе, благодаря реализации данной Программы.

Усиление динамики экономического развития Бийского района положительно влияет на доходы и качество жизни населения - обеспечиваются высокие ежегодные темпы роста заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2011 году составила 10515 рублей (по Алтайскому краю - 13823 руб.) и выросла к уровню 2007 года на 96% (по Алтайскому краю - на 77%), реальная заработная плата - на 22,4% (по Алтайскому краю - 18%). Среднемесячные доходы на душу населения в 2011 году составили 6610 рублей с темпом роста 110,7%.

Большое внимание в районе уделяется вопросам социальной помощи населению, которыми занимаются органы соцзащиты: организация социальных выплат, адресной социальной помощи, поддержка малообеспеченных семей с детьми, семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, нетрудоспособным гражданам. Всего оказывается таких услуг населению по 32 направлениям. За 2011 год различные меры социальной поддержки получили 25865 человек. Израсходовано краевых и федеральных средств на сумму 100071,34 тыс. рублей.

В 2011 году в Бийском районе улучшились параметры регистрируемого рынка труда. Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в 2011 году составил 1,7%, против 3,9% в 2007 году.

В целях минимизации последствий мирового экономического кризиса, а также для обеспечения стабильной работы реального сектора экономики Администрацией Бийского района был разработан ряд антикризисных программ, реализация которых при поддержке федерального и краевого бюджета способствовала обеспечению занятости и, соответственно, снижению напряженности на рынке труда. Реализация целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края» позволила создать в 2009-2011 годах в Бийском районе 360 рабочих мест.

Достигнутые результаты в росте среднемесячной заработной платы, снижении уровня официальной безработицы не приносят полного удовлетворения, несмотря на всю свою положительную значимость. Причина заключается в том, что улучшение этих показателей происходит на фоне постоянного снижения официальной среднесписочной численности работников. Это указывает на то, что в экономике продолжают развиваться процессы неполной официальной занятости, серой заработной платы и т.д.

С ростом потребительской активности населения торговля вновь становится одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Бийского района. Объемы розничной торговли и платных услуг выросли за 2008-2011 годы в 1,8 и 1,6 раза соответственно.

Розничная сеть района представлена 182 действующими магазинами,

общая торговая площадь которых составляет 9755,5 кв. м. Мелкорозничная торговая сеть состоит из 62 торговых объектов, в том числе уличная торговля – 10 ед., павильоны – 15 ед., киоски – 31 ед., тонары передвижные – 6 ед.

Оборот розничной торговли в 2011 году увеличился на 12,5% и составил

1481,5 млн. рублей (что на 164,8 млн. рублей больше 2010 года), в расчете на душу населения – 43,7 тыс. рублей. За 2011 год введено в эксплуатацию 2 новых объекта розничной торговли.

В районе 36 предприятий общественного питания, в том числе: 1

ресторан, 9 кафе, 2 бара, 17 столовых. Количество посадочных мест всего – 1726 единиц (из них в столовых – 1059 мест). В 2011 году введено в действие 2 новых точки общепита с числом посадочных мест – 72.

Оборот общественного питания в 2011 году снизился на 0,6% и составил 25,9 млн. рублей (индекс физического объема – 89,9%), в расчете на душу населения – 764 рубля. Причины снижения: сезонные колебания спроса – снижение потока туристов в зимнее время; предпочтение сельских жителей домашней кухне.

Одно из важных направлений – развитие платных услуг населению. В

2011 году в районе 66 объектов предоставляли платные услуги, в том числе 20 объектов бытового обслуживания (из них 2 новых точки). Объем платных услуг  составил 222,7 млн. рублей, в расчете на душу населения – 6572 рубля.

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства имеет

большое значение в решении социально-экономических задач на территории Бийского района. СМСП обладают достаточным потенциалом для создания новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе. Они присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер деятельности. Малый бизнес сконцентрирован в основном в торговле – 32,4%, обрабатывающем производстве – 23,7%, сельском хозяйстве – 9,7%.

Общее количество субъектов малого и среднего бизнеса в 2011 году

составило 958 ед., в том числе: малых предприятий – 241, индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) – 713, средних предприятий – 4. Общее количество занятых на малых и средних предприятиях в районе в 2011 году – 4869 человек.

На протяжении последних лет за счет средств краевого, федерального и местного бюджетов активно формируется система мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства района, создается инфраструктура поддержки предпринимательства. В районе реализуется муниципальная целевая программа «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район» на 2012-2015 годы», по которой в районный бюджет на 2012 год на поддержку предпринимательства заложено 180,0 тыс. рублей, что позволит привлечь софинансирование из краевого и федерального бюджетов на сумму 1620,0 тыс. рублей.

Тем не менее, в связи со снижением количества СМСП, доля малого предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции уменьшилась в 2011 году на 3,3 процентных пункта по сравнению с 2007 годом, удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике - на 2,4 процентных пункта.

За 2008-2012 годы инвестиционные вложения в экономику Бийского района возросли в 3 раза (по Алтайскому краю - на 15%). Реализован ряд крупных инвестиционных проектов во всех сферах экономики, ставших основными катализаторами их развития в 2008-2011 годах.

Объем   инвестиций   в   основной   капитал  за  счет  всех   источников

финансирования в 2011 году составил 832,3 млн. рублей (2010 год – 427,8 млн. рублей) или 24562 рубля в расчете на душу населения.

В 2011 году в Бийском районе за счет собственных средств и привлеченных кредитов построено 13139 кв. м. жилья, в том числе населением - 12443 кв. м. Темп роста к уровню 2007 года составил 210% и 232,6% соответственно. На одного жителя района в 2011 году приходилось в среднем 21,4 кв. м. (в 2007 году - данный показатель составлял - 19,6 кв. м.).

По Губернаторской программе «75х75» произведен ремонт в

реанимационном, инфекционном, детском отделениях, баклаборатории Бийской ЦРБ. Всего на ремонт потрачено 40600,93 тыс. рублей.

Осуществлен ремонт спортивного зала с отделкой части фасада ДК в с. Верх-Катунское на сумму 4629,55 тыс. руб. Проведены текущие ремонты школ, детских садов и домов культуры в селах района на сумму 1075,56 тыс. руб.

Разработана и прошла процедуру госэкспертизы проектно-сметная

документация на строительство Верх-Катунской средней школы на 260 учащихся. В сентябре 2012 года началось строительство школы, что является на сегодняшний день первоочередной задачей местной власти.

За счет субсидий, полученных из федерального и краевого бюджетов, а также средств бюджетов сельсоветов, в 2011 году направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов – 4138,0 тыс. рублей, а всего в районе за 2008-2012 годы в рамках 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» капитально отремонтировано 37 из 100 многоквартирных домов общей стоимостью 72,2 млн. рублей.

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в Бийском районе в 2011 году улучшили свои жилищные условия 7 семей на сумму 5592,0 тыс. рублей, в рамках ФЦП «Жилище» двум молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты на общую сумму 891,7 тыс. рублей. В рамках реализации Федерального закона «О ветеранах» в 2011 году улучшили жилищные условия 7 участников ВОВ на сумму 6677,6 тыс. рублей.

В системе водоснабжения организациями коммунального комплекса района отремонтировано 40,2 км водопроводных сетей и заменено 4,6 км сетей водоснабжения. По итогам выполненных работ водоснабжающими организациями было потрачено 7,7 млн. рублей.

В соответствии с краевой адресной инвестиционной программой в 2011 году на средства краевого и районного бюджетов выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в с. Малоенисейское (заменено 0,45 км трубопроводов) на сумму 2750,0 тыс. рублей.

В 2011 году были продолжены работы по газификации района: закончено строительство распределительного газопровода до ГРП-9, протяженностью 0,9 км (финансирование – 1629,9 тыс. рублей); строительство распределительного газопровода в с. Первомайское от ГРП-2 между ул. Российская, ул. Магистральная и ул. Полянка, протяженностью 3 км (финансирование – 3508,7 тыс. рублей).

В целях развития улично-дорожной сети в 2010 году проведен ремонт 7,5 тыс. кв. м дорожного покрытия в с. Сростки (КБ – 2840,2 тыс. руб., МБ – 149,0 тыс. руб.); в 2011 году - 1,7 км покрытия в с. Первомайское на средства краевого (3987,9 тыс. руб.) и местного бюджетов (209,89 тыс. руб.). На благоустройство района в 2011 году было выделено 2456,5 тыс. рублей (2010 год – 1865,7 тыс. руб.).

Расходы консолидированного бюджета в 2011 году составили 432,4 млн. рублей, в общей сумме которых расходы на социально-культурную сферу составили 79,5% (по Алтайскому краю - 66,9%). При общем приросте расходов консолидированного бюджета за 2011 год к уровню 2007 года в 1,48 раза (по Алтайскому краю - 1,7 раз), расходы на социально-культурные мероприятия выросли в 1,52 раза (по Алтайскому краю - 2 раза).

За 2011 год доходы консолидированного бюджета Бийского района составили 437,5 млн. рублей, прирост на 45% к уровню 2007 года (по Алтайскому краю - 72,5%). При этом налоговые и неналоговые доходы возросли на 43,4% (по Алтайскому краю - 79,4%). Основными доходными источниками консолидированного бюджета Бийского района по итогам 2011 года являются налог на доходы физических лиц (38,4% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), земельный налог (19,6%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (10%).

Медицинское обслуживание Бийского района осуществляют 35 медучреждений: 3 больницы на 181 койку (без коек дневного пребывания), 4 врачебных амбулатории, две из которых общей врачебной практики, 28 ФАПов. В районе открыто 4 пункта скорой медицинской помощи, в том числе в двух участковых больницах и один во врачебной амбулатории, что позволяет приблизить оказание неотложной помощи по времени к населению.

Количество врачей – 59 человек, средних медработников – 253 человека. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения – 15,7 человек (в среднем по краю – 43,7), средним медицинским персоналом – 74,5 человек на 10 тыс. населения (в среднем по краю – 98,4). Сертификаты имеют 56 врачей (95%) и 238 средних медработников (92%). Категорию имеют 31 врач (52,5%) и 142 средних медицинских работника (56,8%).

Необходимость модернизации здравоохранения района обусловлена сохраняющимся неблагополучием в состоянии здоровья населения района, отсутствием тенденции улучшения демографической ситуации, недостаточной доступностью к отдельным видам исследований и специализированной медицинской помощи. В системе здравоохранения района остается комплекс взаимосвязанных нерешенных проблем:

финансово-экономические проблемы в укреплении материально-технической базы ЛПУ района, как самих зданий, так и медицинским оборудованием;

отсутствие узких специалистов в районе (онколог, окулист, уролог, травматолог, клинический фармаколог) и крайне низкая обеспеченность врачами других специальностей значительно снижает доступность в получении медицинской помощи по данным профилям;

состояние материально-технической базы ЛПУ района не позволяет оказывать современную медицинскую помощь в полном объеме и достаточном качестве;

обеспеченность врачебными кадрами ЛПУ района значительно отстает от среднекраевых показателей, что ведет к снижению доступности населения к получению медицинской помощи.

Образовательная сеть района представлена 41 образовательным учреждением: 16 средних школ, 6 основных школ, 17 детских садов, 1 центр внешкольной работы, 1 ДЮСШ. Система образования достаточно стабильная.

Значительно пополнена материальная база общеобразовательных учреждений за счет средств, направленных на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования: 7222,0 тыс. рублей на развитие школьной инфраструктуры (ремонт душевых комнат, туалетов, раздевалок), пополнение фондов библиотек, приобретение компьютерного оборудования.

Проводятся мероприятия по энергосбережению: во всех учреждениях образования установлены счетчики холодной воды, в 9 школах установлены тепловые счетчики.

Для обеспечения безопасного функционирования во всех образовательных учреждениях района установлены кнопки пожарной охраны «01» и тревожной сигнализации МВД России «02» на сумму 489,3 тыс. рублей.

Более трети общеобразовательных учреждений района работают по программам патриотического воспитания школьников. В 7 школах действуют музеи и музейные комнаты. Во всех ОУ создаются благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.

Общий охват детей школьного возраста отдыхом и оздоровлением в 2011 году достиг 70,8%. Занятость обучающихся во внеурочное время в различных кружках составляет 88,12%.

В 2011 году 1974 ребенка (59,9% от общего числа школьников) пользовались льготой на питание. Всего горячим питанием охвачено 3068 детей, это 93,2%. В районе 7 школьных столовых оборудованы новым технологическим оборудованием.

С 2009 по 2011 годы в районе наблюдается стабильное увеличение числа детей, охваченных услугами дошкольного образования с 41% до 48,6%. Но на сегодняшний день сохраняется очередность по обеспечению местами в ДОУ в селах Первомайское, Малоугренево, Верх-Катунское, Стан-Бехтемир и других селах района.

Возникающая потребность населения в местах в ДОУ удовлетворяется за счет открытия новых дошкольных групп. Благодаря КЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, в Бийском районе на условиях софинансирования в 2011 году открыты дополнительно 3 группы.

В очереди для устройства в детские сады стоят 456 детей, в 2011 году предоставлены места 395 детям.

Для детей, не посещающих ДОУ, созданы консультативные пункты для родителей, имеющих проблемы в воспитании детей (Клуб молодой семьи).

В системе образования Бийского района, как и в Алтайском крае, происходят системные изменения, направленные на обеспечение его соответствия, как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества: увеличивается количество детей, охваченных услугами дошкольного образования; активно проводится комплексная модернизация школьного образования; меняется структура подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития образования:

нехватка мощностей действующих дошкольных образовательных учреждений;

большинство школ и детских садов построены в 60-70 годы прошлого столетия и нуждаются в капитальном ремонте;

необходимость повышения квалификации работников системы образования, обновления педагогического корпуса, совершенствование механизмов привлечения в сферу образования и закрепления в ней молодых специалистов.

Культурно-просветительную работу в районе проводят 28 учреждений клубного типа (15 домов культуры и 13 клубов) с числом посадочных мест – 5805, в которых работает 65 человек; 22 библиотеки, районная модельная мемориальная межпоселенческая библиотека В.М. Шукшина, учреждение дополнительного образования детей – детская школа искусств.

В с. Сростки находится Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина.

Традиционно каждый год в Сростках проходит Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», посвященный дню рождения нашего великого земляка В.М. Шукшина.

В селах района расположены 13 памятников истории и архитектуры, 34 памятника археологии в селах – Новиково, Большеугренево, Стан-Бехтемир, Верх-Бехтемир, Енисейское, Малоугренево, Сростки.

За 2011 год существенно вырос один из основных показателей работы клубных учреждений: увеличилось число клубных формирований (254) и число участников в них (3324 человека). Увеличилась доля участников коллективов художественной самодеятельности с 1192 человека в 2010 году до 1463 человека в 2011 году. Также увеличилось количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек (на 1 тысячу населения) с 63 до 73 экземпляров.

Более 400 учащихся занимаются в 8 филиалах районной детской школы искусств, принимая активное участие во Всероссийских, краевых, зональных конкурсах.

Несмотря на положительные моменты, в данной сфере существует ряд проблем: заработная плата работников культуры пока остается низкой; проблемой является техническое состояние объектов культуры – требуется капитальный ремонт Первомайского Дома культуры, в с. Большеугренево старое здание клуба сгорело, а новое так и не построили, и другие.

Сеть спортивно-оздоровительных объектов района включает 120 спортивных сооружений, в том числе 25 спортивных залов, 69 плоскостных спортивных площадок, 12 полей, 2 лыжные базы, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 1 биатлонный комплекс. Также в районе есть ДЮСШ, в которой открыто пять отделений: биатлон, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, тхеквондо.

Большое внимание в районе уделяется организации работы с детьми по месту жительства. Во всех школах ведутся спортивные секции, в которых занимаются 1840 учащихся (53% к общему числу учащихся).

Всего в Бийском районе занимаются физической культурой и спортом 5530 человек по 26 видам спорта – это 16,4% от числа проживающих в районе.

Из года в год район добивается больших успехов на краевом уровне. В 2011 году по итогам зимних и летних Олимпийских стартов Бийский район занял 1 место в Алтайском крае из 64 районов.

Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития физической культуры и спорта Бийского района:

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в Бийском районе, а так же их моральное и физическое старение;

отсутствие в селах района специалистов по физической культуре и спорту для работы с молодежью и взрослым населением, а также низкая оплата труда методистов по спорту при сельских администрациях;

низкое финансирование учреждений физической культуры и спорта.

На 1 января 2012 года общая площадь жилищного фонда составила 724,4 тыс. кв. м. 95,7% жилого фонда находится в частной собственности, 3,2% - в государственной, 1,1% - в муниципальной собственности. Площадь ветхого и аварийного жилфонда – 17,9 тыс. кв. м.

Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение его доступности для граждан, создание комфортных и безопасных условий проживания в нем осуществлялось в 2008-2011 годах посредством комплекса мероприятий по стимулированию жилищного строительства и мер по увеличению покупательского спроса населения на жилье за счет привлечения средств путем развития ипотечного жилищного кредитования.

В 2011 году Бийский район занял 2 место в Алтайском крае по объему жилья, введенного в эксплуатацию в сельской местности. За 2007-2011 годы в эксплуатацию введено 38,6 тыс. квадратных метров, в том числе в 2011 году -13,1 тыс. квадратных метров, или 245,6% к уровню 2007 года.

В районе имеется водопроводов и отдельных водопроводных сетей 37 единиц, насосных станций 1-го подъема – 78 ед., насосных станций 2-го и 3-го подъема – 3 ед., уличных водоразборов – 507 ед. Протяженность водопроводных сетей всего – 259,9 км, из них 63,9 км нуждаются в замене (24,6%). За 2009-2011 годы организациями коммунального комплекса отремонтировано 40,2 км водопроводных сетей и заменено 9,4 км сетей водоснабжения. Ввиду изношенности сетей возникают проблемы с обеспечением населения питьевой водой.

Число источников теплоснабжения Бийского района – 36 единиц суммарной мощностью 64,6 Гкал/час. Количество установленных котлов всего – 71 ед. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 38,3 км, из них нуждающиеся в замене 65% - 24,8 км (в том числе ветхие сети – 17,8 км). За 2009-2010 годы произведен капитальный ремонт двух котельных, установлено 12 новых котлов, заменено 1,6 км теплосетей. В 2011 году теплоснабжающими организациями Бийского района отремонтировано 32,44 км тепловых сетей, в том числе заменено 0,45 км трубопроводов.  Для жилищно-коммунального комплекса характерно превышение расходов над доходами при производстве тепловой энергии и ее транспортировки до потребителя, что связано, как с установлением тарифов, так и с неэффективностью работы котельного оборудования и большими потерями тепла в тепловых сетях из-за их физического износа.

С 2009 года район газифицируется, что будет способствовать росту привлекательности территории. В рамках реализации краевой адресной программы «Газификация территорий Алтайского края» в 2009 году в Бийском районе построено 4,2 км распределительных сетей газопровода высокого давления и 6,4 км распределительных сетей низкого давления, в 2010 году проложено 3,6 км газопроводов низкого давления, сданы и введены в эксплуатацию две газовые котельные. На средства федерального, краевого и районного бюджетов в размере 5138,6 тыс. рублей в 2011 году выполнены работы: строительство распределительного газопровода до ГРП-9, протяженностью 0,9 км; строительство распределительного газопровода от ГРП-2 между улицами Российская, Магистральная и Полянка.

Планируется к 2017 году газифицировать природным газом 22% поселений района.

В целом, на сегодняшний день ЖКХ является одной из проблемных отраслей экономики муниципального района. Убыточность этой сферы в последние годы только растет.

Краткие выводы:

Основные положительные характеристики:

выгодное географическое положение района с точки зрения климатических условий, транспортной доступности, а также близости к крупным торговым и промышленным центрам Сибири;

высокий природный потенциал (земля, вода, лес, минеральные источники, месторождения полезных ископаемых);

достаточно трудовых ресурсов и их высокий уровень образования и квалификации;

низкий уровень безработицы;

значительные темпы роста заработной платы работающих;

достаточно развитое сельскохозяйственное производство, которое постоянно модернизируется;

успешно развивается промышленное производство;

достаточная обеспеченность объектами социальной сферы;

стабильное развитие на территории района розничной торговли;

повышается инвестиционная активность, ведется строительство и реконструкция объектов;

проводимая с 2009 года газификация района, создает благоприятную экологическую обстановку, делает район привлекательным для проживания;

увеличивается ввод жилья;

размещение Бийского района, как пригородного района, позволяет планировать привлечение средств от населения и предприятий города Бийска на развитие инфраструктуры, строительство индивидуального жилья, которые в последствии будут создавать дополнительную налогооблагаемую базу.

Основные проблемы социально-экономического развития Бийского района:

невысокий уровень доходов населения и заработной платы работающих; значительная дифференциация средней заработной платы работников, как по сферам деятельности, так и по поселениям внутри района;

низкий размер пенсий и пособий;

недостаточная бюджетная обеспеченность;

увеличивается численность нуждающихся в социальной поддержке, а ее объем не является  достаточным для решения проблем социально незащищенных граждан;

достаточно высокий уровень заболеваемости, недостаток кадров здравоохранения, проблемы состояния материальной базы лечебных учреждений;

в капитальном ремонте нуждаются многие объекты образования и культуры;

недостаточные объемы инвестиций во всех сферах экономики района;

не завершен процесс законодательного закрепления земель муниципального образования по уровням собственности;

значительная часть технологического оборудования муниципальной системы теплоснабжения, водоснабжения нуждается в модернизации и замене;

недостаточное развитие отраслей сферы малого предпринимательства, особенно слабо развита в районе туристическая деятельность.

Необходимо отметить, что в Бийском районе реализуется 24 бюджетных целевых программы, в рамках которых предусмотрены мероприятия, направленные на развитие сельской местности, повышение качества и уровня жизни сельского населения. На развитие сельских территорий из всех бюджетов в рамках программной деятельности в 2011 году направлено 383,2 млн. рублей. В то же время, несмотря на значительные объемы финансирования села, остается ряд нерешенных проблем – это изношенность социальной и инженерной инфраструктуры, невысокий уровень доходов населения, недостаточная диверсифицированность экономики. Таким образом, вопрос устойчивого развития села носит комплексный характер и его решение может быть достигнуто с применением программно-целевого подхода.

3. Основная цель и задачи Программы

Цель реализации Программы – создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики Бийского района, повышения занятости и качества жизни сельского населения.

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения

целого ряда задач социально-экономического развития Бийского района, включая обеспечение стабильного экономического роста, реализации программ развития дорожной, энергетической инфраструктуры, продолжения процессов реструктуризации и повышения качества оказываемых услуг учреждений и организаций социальной сферы.

Задачами Программы являются:

диверсификация сельской экономики Бийского района, развитие несельскохозяйственной деятельности, повышение экономической активности населения и расширение источников формирования его доходов;

улучшение жилищных условий сельского населения Бийского района и обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов на селе;

улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции, строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе;

формирование позитивного отношения к сельской жизни, проведение народных и детских праздников, различных акций, массовых спортивных мероприятий.

4.  Система программных мероприятий

В целях устойчивого развития сельских территорий Бийского района предлагается реализовать четыре задачи путем осуществления следующих  мероприятий.

Задача 1: диверсификация сельской экономики Бийского района, развитие несельскохозяйственной деятельности, повышение экономической активности населения и расширение источников формирования его доходов.

Для решения этой задачи предусмотрены следующие мероприятия:

мероприятие 1.1: субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам на развитие несельскохозяйственной деятельности (производство минеральной и питьевой воды на основе использования природных источников);

мероприятие 1.2: развитие семейных животноводческих ферм;

мероприятие 1.3: гранты на развитие предпринимательской деятельности (грант для начинающих фермеров);

мероприятие 1.4: развитие туризма (в том числе сельского туризма), ремесленной деятельности.

Задача 2: улучшение жилищных условий сельского населения Бийского района и обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов на селе:

мероприятие 2.1: выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в селах района;

мероприятие 2.2: выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов;

мероприятие 2.3: обеспечение жильем молодых семей – участников программы «Обеспечение молодых семей в Алтайском крае».

Задача 3: улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции, строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе:

мероприятие 3.1: развитие сети дошкольных учреждений;

мероприятие 3.2: развитие общеобразовательной сети;

мероприятие 3.3: развитие системы здравоохранения;

мероприятие 3.4: развитие культуры;

мероприятие 3.5: развитие массового спорта;

мероприятие 3.6: развитие инженерной инфраструктуры (строительство и реконструкция локальных водопроводов; строительство газораспределительных сетей; строительство и реконструкция уличной дорожной сети; реконструкция котельных и тепловых сетей).

Задача 4: формирование позитивного отношения к сельской жизни, проведение народных и детских праздников, различных акций, массовых спортивных мероприятий:

мероприятие 4.1: проведение праздников, массовых мероприятий;

мероприятие 4.2: развитие сельских парков;

мероприятие 4.3: грант на проект «Чистый муниципалитет».

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2013 по 2020 годы.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

местных бюджетов -  в соответствии с решениями представительных органов муниципальных образований Бийского района о местных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников – в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого и

местных бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов.

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной целевой

Программы приведены в Приложении № 2.

6.  Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для увеличения занятости сельского населения и введения новых рабочих мест, реконструкции и строительства объектов социальной сферы, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, развития местного самоуправления на селе.

Ожидаемые результаты:

снижение до 1,2% уровня официально зарегистрированной безработицы;

повышение в 2,0 раза среднемесячных денежных доходов населения района;

ввод жилья в  эксплуатацию составит около 84,2 тыс. кв. м;

ввод в действие распределительных газовых сетей не менее 39,1 км.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведена в Приложении № 3.

7. Система управления реализацией Программы

Заказчиком программы является Администрация Бийского района Алтайского края.

Исполнители Программы:

управление по сельскому хозяйству Администрации Бийского района;

управление по экономическому развитию Администрации Бийского района;

управление по социальным вопросам Администрации Бийского района;

управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Бийского района;

МУ «Архитектура»;

комитет Администрации Бийского района по финансам, налоговой и кредитной политике;

комитет Администрации Бийского района по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям;

МУ «Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации Бийского района»;

МУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи»;

отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства;

хозяйствующие субъекты района.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий Программы;

совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого развития сельских территорий;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

мониторинг реализации Программы.

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях, утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации края, муниципальными нормативными правовыми актами.

Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с рассмотрением итогов.

Управление по экономическому развитию совместно с исполнителями ежеквартально формируют отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке.

Управляющий делами                                                                            И.Ю Денисов

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к долгосрочной муниципальной целевой

программе «Устойчивое развитие

поселений Бийского района»

на 2013-2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной муниципальной целевой  программы «Устойчивое развитие поселений Бийского района»

на 2013 – 2020 годы

| Цели, задачи, мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1: создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения занятости и качества жизни сельского населения | 279626 | 221227 | 319337 | 120273 | 74853 | 83861 | 78040 | 87590 | 1264807 | итого по программе | управление по сельскому хозяйству Администрации района, управление по экономическому развитию Администрации района, управление по ЖКХ Администрации района, управление по социальным вопросам Администрации района, МУ «Архитектура», комитет Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, комитет по культуре, спорту и туризму, комитет по образованию и делам молодежи, отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства, хозяйствующие субъекты | снижение до 1,2% уровня официально зарегистрированной безработицы; повышение в 2,0 раза среднемесячных денежных доходов населения района; ввод жилья в эксплуатацию составит около 84,2 тыс. кв. м; развитие социальной и инженерной инфраструк тур |
|  | 216081 | 126533 | 243381 | 86875 | 49890 | 52721 | 50964 | 64009 | 890454 | краевой бюджет |  |  |
|  | 6132 | 6994 | 8029 | 8546 | 8546 | 9063 | 9064 | 9064 | 65438 | федераль ный бюджет |  |  |
|  | 52913 | 35433 | 67727 | 24752 | 16117 | 22077 | 16012 | 14517 | 249548 | местный бюджет |  |  |
|  | 4500 | 52267 | 200 | 100 | 300 |  | 2000 |  | 59367 | внебюджетные источники |  |  |
| Задача 1: диверсификация сельской экономики, развитие несельскохозяйственной деятельности, повышение экономической активности населения и расширение источников формирования его доходов | 2100 | 57367 | 200 |  |  |  | 3000 |  | 62667 | итого | управление по сельскому хозяйству Администрации района, управление по экономическому развитию, отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства, субъекты малого и среднего бизнеса, комитет по культуре, спорту и туризму | снижение до 1,2% уровня официально зарегистрированной безработицы в сельской местности |
|  | 1300 | 5100 |  |  |  |  | 1000 |  | 7400 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 800 | 52267 | 200 |  |  |  | 2000 |  | 55267 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1: субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам на развитие несельскохозяйственной деятельности (производство минеральной и питьевой воды на основе использования природных источников)* |  | 52000 |  |  |  |  |  |  | 52000 | итого | ООО «Сибирский Ресурс», управление по экономическому развитию Администрации Бийского района | увеличение занятости населения, создание до 32 новых рабочих мест |
|  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  | 2600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | 49400 |  |  |  |  |  |  | 49400 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2: развитие семейных животноводческих ферм* |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 6000 | итого | управление по сельскому хозяйству Администрации района, субъекты малого и среднего бизнеса | увеличение занятости населения и создание новых рабочих мест |
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 4000 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.3: Гранты на развитие предприниматель ской деятельности* |  | 1667 |  |  |  |  |  |  | 1667 | итого | управление по сельскому хозяйству Администрации района, субъекты малого и среднего бизнеса | увеличение занятости населения и создание новых рабочих мест |
|  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 167 |  |  |  |  |  |  | 167 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.3.1: грант для начинающих фермеров* |  | 1667 |  |  |  |  |  |  | 1667 | итого | управление по сельскому хозяйству Администрации района, субъекты малого и среднего бизнеса | увеличение занятости населения и создание новых рабочих мест |
|  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 167 |  |  |  |  |  |  | 167 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.4: развитие туризма (в том числе сельского туризма), ремесленной деятельности | 2100 | 700 | 200 |  |  |  |  |  | 3000 | итого | отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства, субъекты малого и среднего бизнеса, комитет по культуре, спорту и туризму, управление по сельскому хозяйству Администрации района | предоставле ние туристичес ких услуг, увеличение потока туристов, развитие сельского туризма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | краевой бюджет |  |  |
|  | 800 | 700 | 200 |  |  |  |  |  | 1700 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.4.1: реализация проекта «Санькин Дом» (сельский туризм) с. Стан-Бехтемир | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 200 | итого | отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства, субъекты малого и среднего бизнеса, комитет по культуре, спорту и туризму, управление по сельскому хозяйству Администрации района | предоставле ние туристичес ких услуг, увеличение потока туристов, развитие сельского туризма |
|  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 200 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.4.2: реализация проекта «База отдыха «Кристина»* с. Сростки | 400 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 600 | итого | отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства, субъекты малого и среднего бизнеса, комитет по культуре, спорту и туризму | предоставле ние туристичес ких услуг, увеличение потока туристов |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | краевой бюджет |  |  |
|  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.4.3: реализация проекта «Разведение рыбы. Спортивная рыбалка»* с. Сростки | 600 | 500 | 100 |  |  |  |  |  | 1200 | итого | управление по сельскому хозяйству Администрации района, субъекты малого и среднего бизнеса, комитет по культуре, спорту и туризму | выращивание товарной рыбы, организация рыбалки и отдыха для туристов |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | краевой бюджет |  |  |
|  | 300 | 500 | 100 |  |  |  |  |  | 900 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.4.4: создание парка деревянных скульптур «Легенды и сказки Алтая»* в с. Полеводка | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | итого | отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства, субъекты малого и среднего бизнеса, комитет по культуре, спорту и туризму | развитие ремесленной деятельнос ти, создание необходимых условий для культурного отдыха населения, привлечение туристов |
|  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 700 | краевой бюджет |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |  |  |
| Задача 2: улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов на селе | 9635 | 11134 | 12737 | 13573 | 13573 | 14461 | 14340 | 14340 | 103793 | итого | Администрация Бийского района, управление по ЖКХ Администрации Бийского района, администрации сельсоветов, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | ввод в эксплуатацию жилья площадью не менее 84,2 тыс. кв. м |
|  | 3366 | 4003 | 4571 | 4890 | 4890 | 5261 | 5139 | 5139 | 37259 | краевой бюджет |  |  |
|  | 6132 | 6994 | 8029 | 8546 | 8546 | 9063 | 9064 | 9064 | 65438 | федераль ный бюджет |  |  |
|  | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1096 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.1: выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в селах района | 2681 | 4180 | 4180 | 5016 | 5016 | 5904 | 4180 | 4180 | 35337 | итого | Администрация Бийского района, управление по ЖКХ Администрации Бийского района, администрации сельсоветов | улучшение жилищных условий 42 семей за 2013-2020 годы |
|  | 956 | 1593 | 1593 | 1912 | 1912 | 2283 | 1593 | 1593 | 13435 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1725 | 2587 | 2587 | 3104 | 3104 | 3621 | 2587 | 2587 | 21902 | федераль ный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 2.2: выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 6414 | 6414 | 8017 | 8017 | 8017 | 8017 | 9620 | 9620 | 64136 | итого | Администрация Бийского района, управление по ЖКХ Администрации Бийского района, администрации сельсоветов | улучшение жилищных условий 74 молодых семей и молодых специалис тов, закрепление на селе молодых специалистов |
|  | 2272 | 2272 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 3408 | 3408 | 22720 | краевой бюджет |  |  |
|  | 4142 | 4142 | 5177 | 5177 | 5177 | 5177 | 6212 | 6212 | 41416 | федераль ный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 2.3: обеспечение жильем молодых семей – участников программы «Обеспечение молодых семей в Алтайском крае» | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 4320 | итого | Администрация Бийского района, администрации сельсоветов, комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи | обеспечение жильем населения района (16 семей) |
|  | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 1104 | краевой бюджет |  |  |
|  | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 2120 | федераль ный бюджет |  |  |
|  | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1096 | местный бюджет |  |  |
| Задача 3: улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции, строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе | 266981 | 151606 | 305150 | 104250 | 58900 | 68000 | 59200 | 71700 | 1085787 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи, КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию), комитет по культуре, спорту и туризму, хозяйствующие субъекты | увеличение охвата детей дошкольным образовании ем, доли детей, обучающих ся в современных условиях, улучшение качества медицинс кого обслужива ния, повышение благоустройства сельских территорий |
|  | 211305 | 117310 | 238660 | 81335 | 44120 | 47260 | 44625 | 58620 | 843235 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |
|  | 51976 | 34296 | 66490 | 22915 | 14780 | 20740 | 14575 | 13080 | 238852 | местный бюджет |  |  |
|  | 3700 |  |  |  |  |  |  |  | 3700 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.1: развитие сети дошкольных учреждений | 34855 | 4500 | 160000 | 3800 | 3200 | 3900 | 3100 | 9000 | 222355 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, ввод дополнительных мест |
|  | 27884 | 3600 | 128000 | 3040 | 2560 | 3120 | 2480 | 7200 | 177884 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |
|  | 6971 | 900 | 32000 | 760 | 640 | 780 | 620 | 1800 | 44471 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.1: капитальный ремонт здания бывшей начальной школы под дошкольное образовательное учреждение в п. Пригородный | 4855 |  |  |  |  |  |  |  | 4855 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | Ввод дополнительно до 30 мест |
|  | 3884 |  |  |  |  |  |  |  | 3884 | краевой бюджет |  |  |
|  | 971 |  |  |  |  |  |  |  | 971 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.2: капитальный ремонт МБДОУ «Сростинский детский сад «Медвежонок» | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | дополнительно введут порядка 20 мест |
|  | 24000 |  |  |  |  |  |  |  | 24000 | краевой бюджет |  |  |
|  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.3: открытие дополнительной группы в МДОУ «Усятский детский сад «Березка» |  | 4500 |  |  |  |  |  |  | 4500 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | открытие дополнительной группы на 15 мест |
|  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  | 3600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.4: строительство нового детского сада в с. Первомайское на 150 мест |  |  | 160000 |  |  |  |  |  | 160000 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | ввод дополнительно 150 мест |
|  |  |  | 128000 |  |  |  |  |  | 128000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  | 32000 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.5: ремонт МДОУ «Большеугреневский детский сад «Ромашка» |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, |
|  |  |  |  | 3040 |  |  |  |  | 3040 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 760 |  |  |  |  | 760 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.6: ремонт МДОУ «Верх-Бехтемирский детский сад «Василек» |  |  |  |  | 3200 |  |  |  | 3200 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, |
|  |  |  |  |  | 2560 |  |  |  | 2560 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 640 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.7: ремонт МДОУ «Новиковский детский сад «Чайка» |  |  |  |  |  | 3900 |  |  | 3900 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, |
|  |  |  |  |  |  | 3120 |  |  | 3120 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 780 |  |  | 780 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.8: ремонт МДОУ «Заринский детский сад «Солнышко» |  |  |  |  |  |  | 3100 |  | 3100 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, |
|  |  |  |  |  |  |  | 2480 |  | 2480 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 620 |  | 620 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.9: капитальный ремонт МДОУ «Малоугреневский детский сад «Теремок» |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7200 | 7200 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.2: развитие общеобразователь ной сети | 152326 | 37600 | 9700 | 7000 | 12300 | 8800 |  |  | 227726 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  | 118661 | 30080 | 7760 | 5600 | 9840 | 7040 |  |  | 178981 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |
|  | 3700 |  |  |  |  |  |  |  | 3700 | внебюджетные источники |  |  |
|  | 29965 | 7520 | 1940 | 1400 | 2460 | 1760 |  |  | 45045 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.1: строительство средней общеобразовательной школы на 260 учащихся в с. Верх-Катунское | 145246 |  |  |  |  |  |  |  | 145246 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | ввод в действие 260 учебных мест |
|  | 116197 |  |  |  |  |  |  |  | 116197 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |
|  | 29049 |  |  |  |  |  |  |  | 29049 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.2: замена кровли в Малоенисейской СОШ | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  | 1680 |  |  |  |  |  |  |  | 1680 | краевой бюджет |  |  |
|  | 420 |  |  |  |  |  |  |  | 420 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.3: замена полов в правом крыле в СОШ с. Лесное | 980 |  |  |  |  |  |  |  | 980 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  | 784 |  |  |  |  |  |  |  | 784 | краевой бюджет |  |  |
|  | 196 |  |  |  |  |  |  |  | 196 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.4: капитальный ремонт МБОУ «Первомайская СОШ» |  | 26000 |  |  |  |  |  |  | 26000 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  |  | 20800 |  |  |  |  |  |  | 20800 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  | 5200 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.5: замена кровли в Заринской СОШ |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  | 4800 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.6: капитальный ремонт спортзала в Шебалинской СОШ |  | 5600 |  |  |  |  |  |  | 5600 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  |  | 4480 |  |  |  |  |  |  | 4480 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 1120 |  |  |  |  |  |  | 1120 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.7: ремонт Новиковской СОШ |  |  | 9700 |  |  |  |  |  | 9700 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  |  |  | 7760 |  |  |  |  |  | 7760 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 1940 |  |  |  |  |  | 1940 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.8: ремонт Большеугреневской СОШ |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  |  |  |  | 5600 |  |  |  |  | 5600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 1400 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.9: ремонт Стан-Бехтемирской СОШ |  |  |  |  | 8900 |  |  |  | 8900 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  |  |  |  |  | 7120 |  |  |  | 7120 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 1780 |  |  |  | 1780 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.10: ремонт Первомайской СОШ № 2 (спортзал) |  |  |  |  | 3400 |  |  |  | 3400 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  |  |  |  |  | 2720 |  |  |  | 2720 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 680 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.11: замена кровли в Усятской СОШ |  |  |  |  |  | 8800 |  |  | 8800 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | развитие инфраструк туры общеобразовательных учреждений |
|  |  |  |  |  |  | 7040 |  |  | 7040 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1760 |  |  | 1760 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.12: капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Колосок» Бийского района | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | итого | МУ «Архитекту ра», управление по ЖКХ, комитет Администра ции района по образованию и делам молодежи | создание условий для полноценн ого отдыха детей в летний период |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | местный бюджет |  |  |
|  | 3700 |  |  |  |  |  |  |  | 3700 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.3: развитие системы здравоохранения | 10000 | 27000 | 5000 | 15000 | 5000 | 2000 | 5000 | 9000 | 78000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  | 10000 | 27000 | 5000 | 15000 | 5000 | 2000 | 5000 | 9000 | 78000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.1: капитальный ремонт входных групп Бийской ЦРБ и прачечной | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.2: строительство модульного ФАП в с. Малоугренево |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.3: капитальный ремонт Малоенисейской участковой больницы |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | 25000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | 25000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.4: капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Шебалино |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.5: капитальный ремонт хирургического, неврологического, гинекологического отделений БЦРБ |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.6: капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Новиково |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.7: строительство модульного ФАП в п. Б-Аникино |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.8: капитальный ремонт административного здания Бийской ЦРБ |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.9: капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Лесное |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | краевой бюджет |  |  |
| 3.3.10: капитальный ремонт ФАП в п. Ягодный и п. Восточный |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 | итого | КГБУЗ Бийская ЦРБ (по согласова нию), администрации сельских советов (по согласова нию) | улучшение медицинско го обслужива ния населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 | краевой бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.4: развитие культуры | 20800 | 38500 | 76000 | 45200 | 2900 | 7700 | 5000 | 3400 | 199500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  | 16640 | 30800 | 60800 | 36160 | 2320 | 6160 | 4000 | 2720 | 159600 | краевой бюджет |  |  |
|  | 4160 | 7700 | 15200 | 9040 | 580 | 1540 | 1000 | 680 | 39900 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.1: капитальный ремонт Дома культуры в с. Первомайское в рамках программы «80х80» | 6000 (ПСД) | 35000 | 31000 | 28000 |  |  |  |  | 100000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  | 4800 | 28000 | 24800 | 22400 |  |  |  |  | 80000 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1200 | 7000 | 6200 | 5600 |  |  |  |  | 20000 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.2: строительство Дома культуры в с. Большеугренево |  |  | 25000 |  |  |  |  |  | 25000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.3: капитальный ремонт Дома культуры в с. Новиково |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.4: ремонт Дома культуры в с. Верх-Бехтемир |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.5: ремонт Дома культуры в с. Малоенисейское |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.6: ремонт Дома культуры в с. Енисейское |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  | 1600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.7: ремонт Дома культуры в с. Стан-Бехтемир |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1300 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1040 | 1040 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 260 | 260 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.8: капитальный ремонт Дома культуры в с. Светлоозерское | 12000 |  |  |  |  |  |  |  | 12000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  | 9600 |  |  |  |  |  |  |  | 9600 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.9: ремонт Дома культуры в с. Шебалино |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.10: капитальный ремонт Дома культуры в с. Верх-Катунское |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  | 12000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.11: ремонт клуба в п. Ясная Поляна |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 960 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.12: ремонт клуба в п. Чуйский |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 900 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  | 720 |  |  |  | 720 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.13: ремонт клуба в п. Семеновод |  |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | 960 |  |  | 960 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.14: ремонт клуба в п. Амурский |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.15: ремонт клуба в п. Старая Чемровка |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 960 | 960 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.16: ремонт клуба в п. Ключи | 2800 |  |  |  |  |  |  |  | 2800 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  | 2240 |  |  |  |  |  |  |  | 2240 | краевой бюджет |  |  |
|  | 560 |  |  |  |  |  |  |  | 560 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.17: ремонт клуба в п. Восточный |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.18: ремонт Дома культуры в с. Лесное |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.19: ремонт клуба в п. Заозерный |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.20: ремонт клуба в п. Полеводка |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.21: ремонт клуба в п. Заря |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.22: ремонт БРМММБ В.М. Шукшина в с. Сростки |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  | 1600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.23: ремонт Дома культуры в с. Усятское |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 900 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | организация культурного досуга населения, увеличение доли населения, участвую щего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 720 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.5: развитие массового спорта | 2500 | 6500 | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 25000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | создание условий для занятия спортом, увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 1600 | 5600 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 400 | 19400 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.1: ремонт стадиона в с. Усятское | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.2: ремонт спортзала в с. Шебалино | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.3: ремонт стадиона в с. Первомайское |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.4: ремонт спортзала в с. Лесное |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.5: ремонт стадиона в с. Лесное |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.6: строительство хоккейной коробки и спортивных площадок в с. Малоугренево |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.7: строительство спортивных площадок в с. Новиково и с. Верх-Бехтемир |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.8: ремонт стадиона в с. Малоенисейское |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.9: ремонт стадиона в с. Светлоозерское |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.10: строительство спортивных площадок в п. Заря |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.11: ремонт стадиона в с. Енисейское |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.12: строительство спортивных площадок в с. Стан-Бехтемир |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.13: строительство спортивных площадок в с. Большеугренево |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.14: строительство лыжной базы в с. Верх-Катунское |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.5.15: ремонт лыжной базы в с. Енисейское |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, комитет Администрации района по культуре, спорту и туризму, администрации сельсоветов | увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.6: развитие инженерной инфраструктуры | 46500 | 37506 | 50950 | 30750 | 32500 | 43100 | 43600 | 48300 | 333206 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), хозяйствующие субъекты | повышение благоустройства сельских территорий |
|  | 38120 | 21830 | 37100 | 21535 | 24400 | 28940 | 33145 | 38100 | 243170 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8380 | 15676 | 13850 | 9215 | 8100 | 14160 | 10455 | 10200 | 90036 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1: строительство и реконструкция локальных водопроводов | 3000 | 12300 | 2000 | 2000 | 10000 | 14000 | 15000 | 11000 | 69300 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  | 2400 | 9840 | 1600 | 1600 | 8000 | 11200 | 12000 | 8800 | 55440 | краевой бюджет |  |  |
|  | 600 | 2460 | 400 | 400 | 2000 | 2800 | 3000 | 2200 | 13860 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.1: реконструкция системы водоснабжения в с. Сростки, в т. ч. разработка ПСД | 2000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 12000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  | 1600 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 9600 | краевой бюджет |  |  |
|  | 400 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2400 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.2: бурение водозаборной скважины в с. Светлоозерское, в т. ч. разработка ПСД | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 | краевой бюджет |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.3: бурение водозаборной скважины в с. Шебалино, в т. ч. разработка ПСД |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  |  | 960 |  |  |  |  |  |  | 960 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 240 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.4: бурение водозаборной скважины в п. Ясная Поляна, в т. ч. разработка ПСД |  | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1100 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  |  | 880 |  |  |  |  |  |  | 880 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.5: бурение водозаборной скважины в п. Пригородный, в т. ч. разработка ПСД |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.6: бурение водозаборной скважины в п. Семеновод, в т. ч. разработка ПСД |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.7: реконструкция сетей водоснабжения в п. Боровой |  |  |  | 2000 | 8000 |  |  |  | 10000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  |  |  |  | 1600 | 6400 |  |  |  | 8000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 400 | 1600 |  |  |  | 2000 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.8: реконструкция сетей водоснабжения в с. Светлоозерское |  |  |  |  | 2000 | 12000 |  |  | 14000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  |  |  |  |  | 1600 | 9600 |  |  | 11200 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 | 2400 |  |  | 2800 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.9: реконструкция сетей водоснабжения в с. Малоенисейское |  |  |  |  |  | 2000 | 13000 |  | 15000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  |  |  |  |  |  | 1600 | 10400 |  | 12000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 2600 |  | 3000 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.1.10: реконструкция сетей водоснабжения в с. Верх-Бехтемир |  |  |  |  |  |  | 2000 | 11000 | 13000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение качественной питьевой водой сельского населения |
|  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 8800 | 10400 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 | 2200 | 2600 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2: строительство газораспределительных сетей | 22000 | 11306 | 27300 | 7000 | 5000 | 10300 | 6200 | 6300 | 95406 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  | 16000 |  | 16300 |  |  |  |  |  | 32300 | краевой бюджет |  |  |
|  | 6000 | 11306 | 11000 | 7000 | 5000 | 10300 | 6200 | 6300 | 63106 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |
| 3.6.2.1: распределительный газопровод по ул. Садовая, Спортивная, Советская, Рабочая, Строителей в с. Первомайское | 3000 | 6306 |  |  |  |  |  |  | 9306 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | 3000 | 6306 |  |  |  |  |  |  | 9306 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |
| 3.6.2.2: распределительный газопровод по ул. Бийская, Буровая, Восточная, Пригородная, Березовая от ул. Магистральная до ул. Российская в с. Первомайское | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.3: газопровод высокого давления от ГРС-2 г. Бийска до ГРП-1,-2,-3 п. Заря | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.4: газопровод высокого давления до ГРП, центральной котельной с. Сростки |  |  | 6300 |  |  |  |  |  | 6300 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  | 6300 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.5: газопровод высокого давления до ГРП-1,-2, центральной котельной с. Верх-Катунское, п. Чуйский |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.6: распределительный газопровод от ГРП-1 по ул. Новая, Кузнечная, Юбилейная | 3000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 8000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | 3000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 8000 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.7: распределительный газопровод по ул. Октябрьская, Алтайская, Социалистическая, Степная до Тогульского тракта с. Первомайское |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.8: распределительный газопровод по ул. Рабочая, Строительная, Советская от ул. Строительной до Тогульского тракта с. Первомайское |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.9: распределительный газопровод по ул. Пролетарская, Луговая, пер. Мирный от промзоны до Тогульского тракта с. Первомайское |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.10: распределительный газопровод по ул. Солнечная, Студенческая с. Первомайское |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.11: распределительный газопровод в с. Малоугренево |  |  |  |  |  | 10300 |  |  | 10300 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10300 |  |  | 10300 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.12: распределительный газопровод в с. Шебалино |  |  |  |  |  |  | 6200 |  | 6200 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6200 |  | 6200 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.2.13: распределительный газопровод в с. Старая Чемровка |  |  |  |  |  |  |  | 6300 | 6300 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию) | обеспечение природным газом населения района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6300 | 6300 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3: строительство и реконструкция уличной дорожной сети | 20000 | 9000 | 16000 | 16900 | 16000 | 18000 | 21500 | 30000 | 147400 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  | 19000 | 8550 | 15200 | 16055 | 15200 | 17100 | 20425 | 28500 | 140030 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1000 | 450 | 800 | 845 | 800 | 900 | 1075 | 1500 | 7370 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.1: капитальный ремонт дорог в с. Стан-Бехтемир | 8000 |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  | 7600 |  |  |  |  |  |  |  | 7600 | краевой бюджет |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.2: капитальный ремонт дорог в с. Верх-Катунское | 12000 |  |  |  |  |  |  |  | 12000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  | 11400 |  |  |  |  |  |  |  | 11400 | краевой бюджет |  |  |
|  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.3: капитальный ремонт дорог в с. Шебалино |  | 9000 |  |  |  |  |  |  | 9000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  | 8550 |  |  |  |  |  |  | 8550 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.4: капитальный ремонт дорог в с. Новиково |  |  | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  | 6650 |  |  |  |  |  | 6650 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 350 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.5: капитальный ремонт дорог в с. Лесное |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | 9000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  | 8550 |  |  |  |  |  | 8550 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 450 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.6: капитальный ремонт дорог в с. Енисейское |  |  |  | 8900 |  |  |  |  | 8900 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  | 8455 |  |  |  |  | 8455 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 445 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.7: капитальный ремонт дорог в с. Малоенисейское |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  | 7600 |  |  |  |  | 7600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.8: капитальный ремонт дорог в с. Верх-Бехтемир |  |  |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  | 8550 |  |  |  | 8550 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 450 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.9: капитальный ремонт дорог в с. Усятское |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  | 6650 |  |  |  | 6650 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 350 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.10: капитальный ремонт дорог в п. Заря |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  | 9500 |  |  | 9500 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.11: капитальный ремонт дорог в с. Малоугренево |  |  |  |  |  | 8000 |  |  | 8000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  | 7600 |  |  | 7600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.12: капитальный ремонт дорог в с. Большеугренево |  |  |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  | 11400 |  | 11400 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.13: капитальный ремонт дорог в с. Светлоозерское |  |  |  |  |  |  | 9500 |  | 9500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  | 9025 |  | 9025 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 475 |  | 475 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.14: капитальный ремонт дорог в с. Стан-Бехтемир |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9500 | 9500 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.15: капитальный ремонт дорог в с. Сростки |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7600 | 7600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.3.16: капитальный ремонт дорог в с. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  | 12000 | 12000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), ДСУ-10 | повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11400 | 11400 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4: реконструкция котельных и тепловых сетей | 1500 | 4900 | 5650 | 4850 | 1500 | 800 | 900 | 1000 | 21100 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  | 720 | 3440 | 4000 | 3880 | 1200 | 640 | 720 | 800 | 15400 | краевой бюджет |  |  |
|  | 780 | 1460 | 1650 | 970 | 300 | 160 | 180 | 200 | 5700 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.1: реконструкция системы теплоснабжения в с. Светлоозерское | 600 | 3400 |  |  |  |  |  |  | 4000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  | 2720 |  |  |  |  |  |  | 2720 | краевой бюджет |  |  |
|  | 600 | 680 |  |  |  |  |  |  | 1280 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.2: реконструкция системы теплоснабжения в с. Малоенисейское |  | 600 | 3700 |  |  |  |  |  | 4300 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  |  | 2960 |  |  |  |  |  | 2960 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 600 | 740 |  |  |  |  |  | 1340 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.3: реконструкция системы теплоснабжения в с. Малоугренево |  |  | 650 | 4000 |  |  |  |  | 4650 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  | 3200 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 650 | 800 |  |  |  |  | 1450 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.4: капитальный ремонт котельной в с. Верх-Катунское | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  | 720 |  |  |  |  |  |  |  | 720 | краевой бюджет |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.5: капитальный ремонт котельной в с. Шебалино |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  | 720 |  |  |  |  |  |  | 720 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.6: капитальный ремонт котельной в с. Малоенисейское |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 1300 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  |  | 1040 |  |  |  |  |  | 1040 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 260 |  |  |  |  |  | 260 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.7: капитальный ремонт котельной в с. Старая Чемровка |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 850 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  |  |  | 680 |  |  |  |  | 680 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.8: капитальный ремонт котельной в с. Малоугренево |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.9: капитальный ремонт котельной в с. Верх-Бехтемир |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  |  |  |  |  | 640 |  |  | 640 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 160 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.10: капитальный ремонт котельной в с. Усятское |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 900 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  |  |  |  |  |  | 720 |  | 720 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 180 |  | 180 | местный бюджет |  |  |
| 3.6.4.11: капитальный ремонт котельной в с. Стан-Бехтемир |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ Администрации района, администрации сельсоветов (по согласованию), теплоснабжающие организации | обеспечение объектов социальной сферы и жилищного фонда качествен ным теплоснабжением |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | местный бюджет |  |  |
| Задача 4: формирование позитивного отношения к сельской жизни, проведение народных и детских праздников, различных акций, массовых спортивных мероприятий | 910 | 1120 | 1250 | 2450 | 2380 | 1400 | 1500 | 1550 | 12560 | итого | Администрация Бийского района, администрации сельсоветов, управление по социальному развитию, комитет по культуре, спорту и туризму, управление по ЖКХ, хозяйствующие субъекты | создание условий для отдыха населения, занятия физической культурой и спортом |
|  | 110 | 120 | 150 | 650 | 880 | 200 | 200 | 250 | 2560 | краевой бюджет |  |  |
|  | 800 | 1000 | 1100 | 1700 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 9600 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 300 |  |  |  | 400 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1: проведение праздников, массовых мероприятий | 910 | 1120 | 1250 | 1350 | 1380 | 1400 | 1500 | 1550 | 10460 | итого | Администрация Бийского района, администрации сельсоветов, управление по социальному развитию, комитет по культуре, спорту и туризму | создание условий для отдыха населения, занятия физической культурой и спортом |
|  | 110 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 1360 | краевой бюджет |  |  |
|  | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 9100 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 4.2: развитие сельских парков* |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 | итого | МУ «Архитектура», управление по ЖКХ, Администрация Бийского района, администрации сельсоветов, хозяйствующие субъекты | повышение уровня благоустройства сел, обустройство хотя бы одного сельского парка |
|  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3: грант на проект «Чистый муниципалитет»* |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | итого | управление по ЖКХ, отдел по труду, защите прав потребителей и поддержке предпринимательства, администрации сельсоветов, хозяйствующие субъекты | реализация хотя бы одного проекта, направлен ного на благоустройство села района |
|  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |  |  |

* - средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к долгосрочной муниципальной целевой

программе «Устойчивое развитие

поселений Бийского района»

на 2013-2020 годы

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

по направлениям долгосрочной муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие поселений Бийского района» на 2013-2020 годы

| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс. руб. (в ценах 2012 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего финансовых затрат | 279626 | 221227 | 319337 | 120273 | 74853 | 83861 | 78040 | 87590 | 1264807 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета | 52913 | 35433 | 67727 | 24752 | 16117 | 22077 | 16012 | 14517 | 249548 |
| из краевого бюджета | 216081 | 126533 | 243381 | 86875 | 49890 | 52721 | 50964 | 64009 | 890454 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 6132 | 6994 | 8029 | 8546 | 8546 | 9063 | 9064 | 9064 | 65438 |
| из внебюджетных источников | 4500 | 52267 | 200 | 100 | 300 | - | 2000 | - | 59367 |
| Капитальные вложения | 276616 | 162740 | 317887 | 117823 | 72473 | 82461 | 73540 | 86040 | 1189580 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета | 52113 | 34433 | 66627 | 23052 | 14917 | 20877 | 14712 | 13217 | 239948 |
| из краевого бюджета | 214671 | 121313 | 243231 | 86225 | 49010 | 52521 | 49764 | 63759 | 880494 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 6132 | 6994 | 8029 | 8546 | 8546 | 9063 | 9064 | 9064 | 65438 |
| из внебюджетных источников | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | 3700 |
| Прочие расходы | 3010 | 58487 | 1450 | 2450 | 2380 | 1400 | 4500 | 1550 | 75227 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета | 800 | 1000 | 1100 | 1700 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 9600 |
| из краевого бюджета | 1410 | 5220 | 150 | 650 | 880 | 200 | 1200 | 250 | 9960 |
| из внебюджетных источников | 800 | 52267 | 200 | 100 | 300 | - | 2000 | - | 55667 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Устойчивое развитие поселений Бийского района»

на 2013-2020 годы

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации долгосрочной муниципальной

целевой программы «Устойчивое развитие поселений Бийского района» на 2013-2020 годы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Среднемесячные денежные доходы | руб. | 8273 | 9169 | 10321 | 11250 | 12370 | 13607 | 15104 | 16916 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ввод жилья в сельской местности | тыс.кв. м | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 11,0 |
| Ввод в действие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дошкольных образовательных учреждений | мест | 50 | 15 | 150 | - | - | - | - | - |
| общеобразовательных учреждений | уч. мест | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| учреждений культуры | мест | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | х | 10 | 12 | 3,4 | 1,2 | 6,5 | 4 | 2 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км | х | 10 | - | - | 8 | 12 | 13 | 11 |